**회 의 록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 8월 17일 | 팀명 | 6조(디버깅 상용하) | 작성자 | 박준용, 윤상우, 이용하 |
| 참석자 | 박준용, 윤상우, 이용하 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. **모듈 프로젝트 2 역할** 2. **모듈 프로젝트 2 일정** 3. **에러 및 이슈** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| 1. **모듈 프로젝트 2 역할**  * Web Server : 박준용 * WAS : 윤상우 * Docker compose / network : 이용하 | * Web   + Nginx : 1.20 * WAS   + Ubuntu : 20.04   + Python : 3.8.10   + Flask : 2.01 |
| 1. **모듈 프로젝트 2 일정**  * 08.16(월) - 자료 조사 / Wiki 정리 * 08.17(화) - Web, WAS 버전 점검 및 설치 * 08.18(수) - docker compose / network / 소스 코드 업로드 * 08.19(목) - Web Service 최종 점검 (HTTP 통신) * 08.20(금) - Wiki 최종 정리 / 발표 준비 |  |
| 1. **에러 및 이슈**  * Web Server를 CentOS 7 → Ubuntu 20.04로 변경   + 해결이 어려운 에러 다수 발생 * Web Server를 Ubuntu 쓰지 않고 Nginx 이미지 바로 사용   + Ubuntu에 Nginx를 설치하면 용량이 커짐 * apt과 apt-get의 차이점 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |